# AI项目经理与AI产品经理转型指南

面向传统项目经理的能力地图 前沿理念 实践工具与学习资源

资料核查日期 2026年9月19日

## 核心判断

传统项目经理的转型可以沿三条线同时推进：用AI提高自己的管理效率，掌握AI系统的交付方法，学习设计能够产生业务结果的AI产品。三者的共同基础是业务判断；新增的核心能力是数据与上下文设计、评测、工作流与权限设计，以及持续运营。

对具有ERP、财务流程、集团级系统和智能问数经验的人，优先方向是企业AI产品经理与AI项目交付负责人。把业务规则、系统集成和组织协调经验转成可评测、可运行、可复制的产品资产，比从零追逐所有模型和框架更有效。

## 阅读路线

| 你想解决的问题 | 建议阅读 |
| --- | --- |
| 先理解岗位差别与能力缺口 | 第1至2章 |
| 立即把AI用于项目日常管理 | 第3至4章 |
| 了解前沿理念及交付方式 | 第5至9章 |
| 掌握产品设计与技术选型 | 第10至13章 |
| 搭建作品和安排学习 | 第14至18章 |
| 按需查课程和官方资料 | 后附资源导航 |

使用说明：工具事实依据官方资料；本文的能力分层、实施顺序、练习任务和示例门槛是针对企业项目的实践建议，并非统一行业标准。课程、套餐、地区开放和测试版状态可能变化，采购或报名时需复核。公开文档可读不代表所在网络、账号或企业环境一定可用。

# 1 三种转型方向与岗位职责

| 方向 | 主要职责 | 能证明能力的成果 |
| --- | --- | --- |
| 用AI管理项目 | 需求归纳、会议行动项、计划草案、风险扫描、状态沟通 | 可追溯的项目周报；实际节省时间的记录 |
| AI项目经理 | 协调业务、数据、模型、软件、评测和运营；对交付承担责任 | 范围与验收协议；评测报告；上线与回退方案 |
| AI产品经理 | 定义用户任务、AI介入方式、交互与信任、业务收益和迭代方向 | AI PRD；行为样例；可用原型；用户与业务指标 |
| 偏FDE的交付角色 | 深入客户现场，将需求转为集成、代码与可运行系统 | API集成；可部署实现；现场问题定位和修复 |

岗位名称在公司间差异很大。判断一个岗位是否适合，应看它是否要求你承担产品定义、工程实现、交付验收或客户经营，而不是只看名称里有没有AI。FDE通常比产品或项目岗位更要求独立编码和系统排障。

## 需要继续保留的传统能力

范围管理、利益相关方沟通、资源协调、预算、风险、采购和变更管理仍然重要。AI让产出草稿更快，也会带来更多版本、依赖和错误传播，因此需要更明确的责任人和决策记录。

## AI项目不只包含大模型

需求预测、质量检测、异常识别、排产优化等场景，可能更适合预测模型、计算机视觉、运筹优化或规则系统。大模型适合语言理解、内容生成及工具协同。产品经理先判断问题类型，再决定技术路线。可先学Google机器学习问题定义。

完成转型的最低证据：能够独立解释一个场景的价值、数据来源、失败边界、评测办法和成本；能演示端到端流程，并回答出错之后如何定位、接管与恢复。

# 2 能力地图与掌握深度

建议用四级自评：0是只听过，1是能解释，2是可借助工具完成，3是可独立设计并带团队交付。AI项目经理重交付与协调，AI产品经理重任务定义与体验；技术基础和评测是共同要求。

| 能力 | 项目经理侧重 | 产品经理侧重 | 练习成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务与价值 | 范围、收益责任人 | 用户任务、采用动机 | 一页机会评估 |
| 问题与需求 | 依赖、边界、变更 | 访谈、任务拆解、反例 | 任务流程和样例集 |
| AI基础 | 技术依赖与可行性 | 能力边界、路线比较 | 选型说明 |
| 数据与知识 | 可获得性、质量、责任 | 口径、检索、时效 | 数据与语义字典 |
| 提示与上下文 | 团队规范、版本 | 规则、示例、动态上下文 | 可复用上下文包 |
| 工作流与Agent | 集成、异常、恢复 | 工具调用、授权、体验 | 可运行工作流 |
| 评测与实验 | 准入、回归、发布 | 成功定义、评分量表 | 评测集与报告 |
| 交互与信任 | 培训、接管、升级 | 澄清、证据、撤销 | 含失败状态的原型 |
| 技术协作 | 接口、日志、部署 | 可行性、约束、取舍 | API调用与排错 |
| 商业与成本 | 预算、采购、总成本 | 单任务收益、定价假设 | 业务收益模型 |
| 治理与运营 | 权限、审计、事故 | 反馈、版本、留存 | 上线运营看板 |

建议深度：前四项与评测、价值判断做到3；工具操作做到2；编码先达到能读SQL、调API、理解JSON、看日志、修改简单Python的程度。希望转FDE，再提高数据库、后端、部署和故障诊断深度。

不要把“会搭一个聊天机器人”当成全面胜任；也不需要先成为训练基础模型的算法工程师，才能承担企业AI产品工作。

# 3 用AI管理项目的八个高频场景

以下是建议的管理工作流。工具负责处理材料和给出候选结论，负责人对事实、承诺、预算与对外表达负责。

| 管理环节 | 输入与AI动作 | 交付物和人工检查 |
| --- | --- | --- |
| 立项 | 访谈、现状数据、目标；归纳痛点和备选方案 | 机会说明；核对需求真实存在与收益归属 |
| 需求澄清 | 会议、流程、历史工单；找冲突、缺漏和重复 | 需求清单与待确认项；保留证据出处 |
| 范围与WBS | 交付清单、依赖、约束；拆任务并建议顺序 | 任务树；团队确认工时、资源与关键路径 |
| 会议管理 | 录音或纪要；提取决定、行动项、阻塞 | 责任人和期限；未明确内容标为待确认 |
| 项目知识 | 方案、决策、变更、经验；带权限检索 | 可追溯问答；优先使用最新批准版本 |
| 进度汇报 | 工单、里程碑、缺陷；生成差异和预警 | 周报草稿；不凭聊天语气猜完成率 |
| 风险与依赖 | 问题记录、接口状态；发现重复阻塞 | 风险台账；核查信号和影响路径 |
| 沟通与培训 | 受众、变更内容、案例；生成不同解释 | 客户汇报、培训材料；负责人审核口径 |

## 可以本周启动的最小闭环

选择一个在管项目，将批准的计划、最近两周会议纪要、任务表和问题清单放入受控工作区。让AI生成带来源的周报草稿；你逐条修订后发出，并记录生成、核查、返工的总时间。连续做两周，才判断是否提高效率。

工具入口：ChatGPT Projects用于组织项目材料与对话；飞书妙记提供会议转写与总结；飞书多维表格可承载结构化任务台账。具体连接和自动更新需另行配置。

# 4 进一步扩展的八个管理场景

| 管理环节 | 推荐做法 | 避免的误用 |
| --- | --- | --- |
| 排期预测 | AI解释任务依赖；用历史周期和模拟计算交付区间 | 让大模型凭描述编一个精确日期 |
| 资源与容量 | 整理技能、请假与任务负荷，提出冲突解决方案 | 用AI文本评价个人绩效或自动排人 |
| 成本管理 | 从工时、采购、调用记录识别偏差并追溯 | 只统计模型调用费，遗漏复核与运维 |
| 变更控制 | 对比新旧需求，定位受影响接口、测试与培训 | 自动接受客户变更或修改基线 |
| 供应商协作 | 统一问题表、方案差异、验收证据 | 让模型替代商务判断或合同审查 |
| 质量与测试 | 从需求生成候选用例，补边界和异常条件 | 把模型生成的用例直接视作完整覆盖 |
| 上线与运维 | 整理依赖、演练记录、回退步骤、事故时间线 | 缺乏观测和授权时自主修改生产环境 |
| 复盘与组合管理 | 跨项目归因、识别复用资产与重复投入 | 把相关性解释成因果或编造改进比例 |

## 让项目状态由事实更新

例如，某接口本周有3次联调失败、测试环境不可用2天、关键缺陷未关闭。AI可以汇总这些事实并提示里程碑风险；项目经理需核实是否位于关键路径，再决定调整资源或承诺。红黄绿状态应有规则和责任人，不依赖模型语气。

## 工具选型要沿用现有协作环境

团队已用Jira，可以研究Rovo；已在微软体系内，可研究Copilot Studio与现有审批流程；跨系统事件编排可研究n8n。不要为获得一个AI摘要功能就迁移整个项目系统。现成产品的授权范围、连接器和版本决定实际可做的事。

# 5 前沿理念一 从任务和证据组织交付

本章至第7章的十二项是本文对公开实践的整合，其中“证据里程碑”“自治预算”等是管理表达，不能当作已经统一的认证标准。

## 1 以完整业务任务作为交付单元

将“上线问数页面”改写为“财务人员能在授权范围内完成某类分析并获得可核验结果”。需求、评测和运营围绕同一个任务统计，才能看清AI究竟改善了哪一步。先测现有流程的耗时、差错与等待，再选择可独立闭环的子任务。

## 2 在功能开发前写出可判定的成功样例

先收集真实问题及正确答案、拒答和澄清条件，形成初始评测集。开发中持续加入失败案例，并保留独立测试集，避免只对已知题目优化。关键任务要多次运行，记录波动。Anthropic的Agent评测实践可帮助理解评测结构与评分方法。

## 3 用证据安排里程碑

将“原型完成”细化成数据可用、关键任务可完成、集成可用、用户愿意用、运营可承接。每个里程碑写清证据、判定人、允许的失败及退出条件。无法拿到有代表性的数据时，应先缩小范围或结束试验，避免继续堆功能。

## 4 用限时实验消除最大不确定性

保留正常的软件迭代，同时为不确定问题安排小实验：比较两种检索方式、验证扫描件识别、检查跨组织授权。每次只改变少数因素，先定预算与结论标准。实验结论可以是“不值得继续”，这也是对项目有价值的产出。

示例：先用20份脱敏采购单验证“行项目抽取能否满足业务要求”，再决定是否建设完整审单系统；这20份适合探索，不能支撑全面上线的可靠性结论。样本量应随场景差异和风险扩大。

# 6 前沿理念二 管理上下文和智能体行动

## 5 把上下文作为产品资产

上下文包含业务目标、批准的规则、角色权限、指标定义、工具说明、当前任务状态与历史证据。为每类资料指定所有者、版本、有效期和访问范围。需要时检索最相关内容，避免把所有项目文档一直塞进提示词。Anthropic上下文工程提供了相关实践。

## 6 按风险逐级开放自主行动

本文建议四档：只读建议、生成待审草稿、批准后执行、在白名单内自动执行。每档写明可用工具、金额或数量限制、最长运行时间、失败重试、停止与回退条件。自治程度应由任务风险、可逆性和证据决定。

## 7 同时管理人的责任与Agent的任务

可以让Agent担任资料整理、需求检查、测试分析等执行角色，但项目决策与验收应有明确的人类负责人。为每个Agent写任务说明：目标、输入、工具、输出格式、验收条件与升级路径。多个Agent只能在分工明确且结果可合并时带来价值。

## 8 规格可以直接进入执行流程

把需求中的规则、示例、接口约束、验收条件维护成可版本化文档，让原型、代码和测试引用同一套规格。GitHub Spec Kit展示了规格驱动开发的工具路线。项目经理需要读懂改动与验证结果，不能把自动生成等同于完成验收。

企业例子：周报Agent先收集只读工单、对照里程碑、生成证据列表和草稿。负责人批准后才进入发布步骤；重复触发只更新同一份草稿。它不应因为某条外部评论就改变预算或发送客户承诺。

# 7 前沿理念三 让上线后的价值可持续

## 9 按成功完成任务计算经济性

同样的模型调用价格，在不同成功率、复核时间和返工量下会形成完全不同的业务成本。将模型、工具、检索、重试、人工和平台费用归入任务，关注每个被业务接受的结果花了多少钱。可参考FinOps for AI，但应建立自己的业务成本口径。

## 10 将可观测性放进产品设计

每次任务记录输入版本、检索来源、调用工具、执行状态、耗时、费用、审批与结果。用户看到简洁状态，运维人员能定位问题，审计人员能追溯责任。不要为了可追溯而不加选择地保存敏感原文；日志也需要权限和保留期限。

## 11 让真实失败进入改进循环

把用户反馈分成口径错误、检索错误、工具失败、权限问题、交互误解等类别；业务专家确认后补入评测或修订知识。新版先回归，再小范围试用，保留回退。不能把用户每次点赞或模型自评自动变成训练事实。

## 12 项目办公室维护可复用资产

除模板和流程外，PMO可以维护标准指标、数据接入方式、评测集、工具契约、Agent任务说明、失败案例和成本记录。不同项目重复出现的能力优先平台化；每个资产有维护人和使用边界，防止过期知识在多个项目中传播。

## 怎样区分真正进步与概念包装

落地优先：有来源的检索、有限工作流、评测与人工接管。条件具备后探索：长期运行Agent、多Agent协作、跨系统自主执行。仅需跟踪：把“全自动项目经理”“AI替你负责”作为营销结论。判断标准是是否提高已定义任务的成功率、降低总成本并可追责。

# 8 AI项目生命周期与阶段验收

| 阶段 | 关键工作 | 进入下一阶段的证据 |
| --- | --- | --- |
| 机会定义 | 真实任务、现有基线、收益责任人、非AI替代 | 问题值得解决且指标可测 |
| 数据准备 | 数据获取、脱敏、口径、授权、代表性样本 | 有足够可用数据与业务专家 |
| 概念验证 | 规则与模型基线、有限样例、主要失败归因 | 核心能力可行；知道尚未覆盖什么 |
| 产品试点 | 真实用户、端到端工作流、权限、评测、接管 | 目标任务达到试点约定门槛 |
| 生产发布 | 监控、预算、审计、灰度、应急与回退演练 | 业务、技术和运营负责人接受 |
| 持续运营 | 分场景监测、版本回归、用户反馈、成本改进 | 收益持续成立；问题及时处理 |

这六阶段是本指南的企业落地归纳，可结合组织既有流程。希望系统学习AI项目方法，可读PMI-CPMAI；不要将本表误认为CPMAI原文。

## 每周例会应新增的六个问题

本周验证或推翻了什么业务与技术假设？

最常见的失败是哪一类，影响了多少真实任务？

哪些数据、知识、模型或提示版本发生了改变？

人工接管与复核花了多少时间？

单个成功任务成本是否改变，原因是什么？

下一次发布具备什么证据，出了问题谁负责回退？

完成定义建议同时覆盖：功能可用、评测通过、权限验证、故障恢复、文档培训和业务确认。根据任务风险制定门槛；不要把统一“准确率95%”直接套到所有项目。

新的体系化资料：PMI AI项目管理标准于2026年6月出版，覆盖AI在项目工作中的使用和AI项目管理，包含人类监督、治理与生命周期裁剪。可作为建立部门方法的参考。

# 9 团队协作与AI交付物

| 责任角色 | 承担的工作 | 交付证据 |
| --- | --- | --- |
| 业务负责人 | 业务目标、规则、收益确认、最终采纳 | 基线、口径、验收意见 |
| 产品经理 | 任务与体验、行为边界、评测定义 | AI PRD、样例、原型 |
| 项目经理 | 计划、依赖、预算、风险、跨部门协作 | 里程碑、风险与决策台账 |
| 数据负责人 | 数据质量、权限、更新、语义 | 数据字典、知识版本 |
| AI与软件工程 | 模型集成、检索、工具、部署 | 可运行系统、代码与日志 |
| 测试与评测 | 样例覆盖、回归、对抗与验收 | 分场景评测报告 |
| 运营与安全 | 监控、事件响应、账号、审计 | 运行手册、应急记录 |

小团队可以一人兼任多个角色，但要避免由同一人自定目标、自测、自批上线而没有外部复核。供应商提供模型不代表其承担业务结果责任，采购时需要写清服务边界。

## 九份值得沉淀的交付物

机会说明、AI PRD、数据与知识清单、行为样例与评测集、工具和权限契约、版本清单、上线及回退方案、运营指标看板、业务收益复盘。项目经理不必亲手编写全部内容，但需要知道责任人、版本和批准状态。

采购或自建比较维度：数据处理与部署边界、权限映射、集成难度、评测能力、日志可导出性、版本变化通知、迁移成本、服务可用性，以及包含人工和运维的总成本。还要确认输入是否用于服务商训练、数据和日志如何保存删除、模型退役通知及替代版本回归机制。合规要求应由组织相关负责人确认。

# 10 AI产品设计从用户任务出发

## 先确定用户什么时候需要AI

用具体任务描述产品：谁，在什么触发下，利用什么输入，做什么决定，拿到什么结果。画出现状流程，标出等待、重复输入、信息分散与高成本判断，再决定AI介入位置。访谈和真实观察决定需求；AI模拟用户适合生成假设，不能替代用户研究。

| 任务特征 | 适合优先尝试 | 产品设计重点 |
| --- | --- | --- |
| 固定规则与流程 | 规则、SQL、普通自动化 | 正确性、幂等、异常 |
| 从资料寻找答案 | 搜索或RAG | 来源、权限、时效 |
| 生成草稿或结构化信息 | 大模型与结构化输出 | 字段校验、修改与确认 |
| 步骤固定但需AI判断 | 受控工作流 | 节点验收、状态与重试 |
| 路径变化且需调用工具 | 有限权限Agent | 规划、预算、接管、结果验证 |
| 预测数值或做最优决策 | 预测模型或优化算法 | 数据质量、误差、约束 |

## 交互需要覆盖八类状态

能力说明、输入不足时的澄清、执行中的可见进度、带证据的结果、可修改的草稿、无法完成时的解释、必要时人工接管、执行后的撤销或补偿。比如问“今年利润”时，先澄清组织、期间与币种，优于直接生成一幅图。

推荐设计资料：Google PAIR指南和Microsoft HAX Toolkit。它们帮助设计预期、反馈和纠错；具体流程仍应通过自己的用户测试确认。

# 11 AI PRD应该增加哪些内容

传统PRD中的用户、流程、页面和业务规则仍然保留。新增以下内容，才能让技术、测试、业务对“AI应该怎样表现”形成一致理解。

| PRD部分 | 至少写清楚的内容 |
| --- | --- |
| 任务与边界 | 目标用户、触发、输入输出、明确不覆盖的任务 |
| 基线与目标 | 现状耗时、差错、业务结果；目标口径与负责人 |
| 行为样例 | 正常、歧义、资料缺失、错误输入、越权、工具失败 |
| 知识与上下文 | 来源、更新、版本、权限；记忆范围、期限、更正删除与租户隔离 |
| 能力路线 | 规则、检索、模型、工作流与Agent的职责 |
| 工具与动作 | 接口参数、前置条件、权限、审批、结果验证 |
| 用户体验 | 澄清、证据、编辑、接管、超时、撤销或补偿 |
| 评测与准入 | 分场景指标、评分规则、测试集与上线门槛 |
| 非功能要求 | 延迟、并发、可用性、预算、日志和保留期限 |
| 运营与迭代 | 反馈归因、灰度、回归、版本管理、回退条件 |

## 一个可执行的行为例子

用户问“本月沙特公司应付多少钱”。系统确认组织、会计期间、到期口径和币种后，只查询其授权范围；结果展示统计时间、指标口径和可追溯明细。权限不足时不能泄露是否存在某条供应商记录；查询失败时给出重试或转人工入口，不生成猜测金额。

## 需求应连接到评测

每条关键规则都关联一个或多个用例。评测用例记录用户角色、输入、环境版本、预期行为、可接受证据及评分方式。对于数据库结果，检查业务语义和数值，而不是要求模型生成与参考完全相同的SQL字符串。

# 12 评测指标与业务收益计算

| 层次 | 应观察的指标 | 解释与注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 业务结果 | 完成周期、被接受成果、返工、复用 | 包含人工核查与接管时间 |
| 任务质量 | 完成率、关键字段正确率、引用支持率 | 按角色、难度、任务类型拆分 |
| 交互体验 | 澄清有效性、修改次数、放弃、再使用 | 拒答率低不一定更好 |
| 系统运行 | 端到端延迟、工具失败、重试、可用性 | p95可揭示慢请求；观察峰值 |
| 控制有效性 | 越权阻断、违规动作、审批与回退 | 高风险失败单独列出，不被均分掩盖 |
| 经济性 | 总运行成本、单个成功任务成本 | 同时跟踪模型与人工成本 |

质量判断组合使用确定性检查、业务专家评分和经过人工校准的模型评分。检索相似度、模型自报“90%把握”、加权评分都不能直接当成正确概率；需要利用标注样本校准，并验证其适用范围。

## 一个计算示例

假设每月处理1000项任务，原流程每项20分钟，新流程平均人工复核和接管共8分钟，则理论节省200小时。若内部核算每小时100元，容量价值为2万元。若新增运行费用6000元，账面净容量价值为1.4万元。以上数字仅作演示，不能当作你项目的实际收益。

如果员工工资并未减少，这2万元属于释放的工作容量，不能直接宣称现金节省。还要纳入实施摊销、知识维护、返工、培训与风险成本，避免对同一时间同时计算效率收益和成本节省。

单个成功任务成本：把一个周期的模型、工具、基础设施、重试、人工复核与约定分摊成本相加，除以该周期被业务接受的任务数。成功任务为零时，该指标无意义，应直接报告失败。

# 13 产品经理需要读懂的技术概念

| 概念 | 解决什么问题 | 需要做的判断 |
| --- | --- | --- |
| 提示工程 | 指定任务、格式与规则 | 是否具体；有无示例和边界 |
| 上下文工程 | 选择当前任务所需资料和状态 | 来源、时效、权限、长度、冲突 |
| RAG | 生成前检索外部知识 | 能否检索到正确证据；引用是否支持结论 |
| Embedding与重排 | 语义召回与候选排序 | 相关不等于正确；分别评测检索与生成 |
| 语义层与Ontology | 统一指标或业务对象关系 | 口径和对象可追溯；避免过度建模 |
| 微调 | 调整稳定行为、风格或特定任务 | 是否有高质量样本和明确增益 |
| 工作流与Agent | 固定流程与动态行动路径 | 动态性是否值得额外成本和风险 |
| MCP | 连接模型应用与工具及数据 | 接口标准化不替代鉴权和审批 |
| A2A | Agent之间交换任务与结果 | 跨团队协作是否真的需要互操作 |
| Agent Skills | 封装指令、脚本与任务资源 | 适用范围、依赖、版本和验证 |
| LLMOps与AgentOps | 运行、追踪、评测与版本管理 | 谁处理事故，怎样识别退化 |

语义层常用于统一指标和查询逻辑；Ontology可表达对象、关系与动作。二者有关联但不相同，也不意味着必须先建设大型知识图谱。对于问数，先把组织、期间、币种、单位和指标定义做好。

接口与格式入口：MCP、A2A、Agent Skills。产品选型应查看各平台实际实现与兼容情况。

# 14 工具组合与选型顺序

| 能力层 | 候选工具 | 先做的练习 |
| --- | --- | --- |
| 个人分析与资料 | ChatGPT Projects；现有企业AI助手 | 用批准材料生成有出处的周报 |
| 会议与任务 | 飞书妙记、多维表格；Jira与Rovo；Asana | 行动项进入台账并人工确认 |
| 可运行原型 | Figma Make；Cursor；Codex | 做出含失败状态的业务原型 |
| AI应用搭建 | Dify；Coze Studio；Copilot Studio | 连接知识、模型与一个业务工具 |
| 跨系统编排 | n8n；现有企业流程平台 | 事件触发、审批、失败补偿 |
| 复杂Agent | LangGraph等编排框架 | 有明确需求后再做状态与接管 |
| 观测与评测 | Langfuse或LangSmith；promptfoo或Ragas | 记录调用过程；跑一个回归集 |
| 模型与部署 | 百炼；现有批准模型服务；本地推理方案 | 比较质量、延迟、费用与部署约束 |

## 给你的起步组合

沿用已有Dify和飞书经验：一个获准使用的模型服务、Dify、飞书任务台账、Langfuse，以及一种AI编程工具。跨系统事件较多时再加n8n；涉及长流程状态与恢复时，再评估代码框架。每一层先选一个主工具，避免同时维护多套相似平台。

工具清单中的组合是建议架构，并非厂商承诺开箱即用。需要验证账号权限、连接器、网络、调用费用、日志出口、部署与许可证。自托管通常仍需支付算力、运维和升级成本。

官方功能入口：Figma AI、Cursor文档、Codex说明。原型通过业务测试之后，生产发布仍需工程验证。

# 15 三个适合你的作品集项目

## 作品一 项目交付助理

目标：从计划、工单和纪要生成可追溯的周报、阻塞清单和风险提醒。范围先限定一个项目、只读数据、人工批准发布。技术练习是资料检索、结构化抽取、台账更新与来源引用。

验收看遗漏与误报、事实可追溯性、人工修订时间；准备过期计划、冲突信息、缺责任人和重复触发等样例。交付一页PRD、工作流、测试集、演示和两周效率记录。

## 作品二 可信财务与供应链问数

目标：围绕应付、库存或采购的一类高频问题完成查询、解释和证据展示。先选择单一主题，统一组织、期间、币种和指标口径，设置只读视图、查询限制与权限。

验收拆成语义识别、查询结果、口径解释、引用、越权阻断、延迟和成本。第一阶段可从50个探索样例起步，覆盖正常、歧义、无数据和越权；后续用独立且更广的测试集验证。交付语义字典、原型、分层评测和失败归因。

## 作品三 采购或费用审单助手

目标：从单据提取字段，结合规则和主数据生成差异清单及待审意见。先做到辅助审核，再考虑与ERP写入流程连接；是否过账由正式控制流程决定。

验收重点是关键字段、漏检与误报、重复单据、低清图片、主数据不匹配和复核耗时。交付样例库、字段与规则清单、审核交互、异常流程和收益测量方案。

每个作品讲清：业务问题是什么、为什么用AI、你做了哪些取舍、怎样证明有效、哪里失败过。真实生产成果与学习演示要明确区分；不要把模拟提升比例写进简历当实际业绩。

# 16 十二周学习与实践路线

建议每周6至8小时：约四分之一学习，二分之一制作，四分之一测试与复盘。总投入72至96小时可形成一个可展示试点，不等于自动获得生产系统交付能力。

| 周次 | 学习与实践 | 必须产出的成果 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | AI适用性、岗位差异；盘点高频任务 | 一个机会说明与现状基线 |
| 第2周 | 提示、上下文、资料整理；用AI做项目周报 | 可追溯周报与人工修订记录 |
| 第3周 | 用户访谈、任务分解、交互边界 | 任务流程与AI PRD初稿 |
| 第4周 | Figma或AI编程工具；含失败状态的原型 | 可交互原型与用户反馈 |
| 第5周 | Dify或Coze Studio；知识与结构化输出 | 能完成单一任务的工作流 |
| 第6周 | API、JSON、SQL基础；权限与工具契约 | 一个真实或模拟接口集成 |
| 第7周 | 评测集、人工量表、回归与错误分类 | 分场景评测报告 |
| 第8周 | 观测、延迟、成本、人工接管 | 一次任务的完整运行记录 |
| 第9周 | 异常恢复、审批、重复触发与安全 | 异常场景演练与改进 |
| 第10周 | 小范围用户试用；观测业务基线差异 | 用户试点与采用问题清单 |
| 第11周 | 版本回归、收益测算、文档培训 | 可复现版本与运营说明 |
| 第12周 | 作品整理、演示与面试叙事 | 案例文档、5分钟演示、下一步计划 |

项目经理路线：增加数据依赖、预算、验收与组织协作练习。产品经理路线：增加访谈、交互、评测定义和运营实验。FDE路线：另外持续练习代码、部署与故障排查。认证可以补知识体系，但应在完成作品后再判断是否值得投入。

# 17 将学习变成团队能力

## 针对现有三个AI推进方向的建议

| 小组 | 建议承担的任务 | 衡量方式 |
| --- | --- | --- |
| AI工具使用组 | 收集高频任务，形成材料规范、模板和真实反馈 | 使用后的总耗时与返工；有效采用 |
| AI辅助编程组 | 原型、接口、测试、部署和代码验证 | 需求到可验证成果的周期与缺陷 |
| AI业务智能体组 | 选择场景，设计工作流、评测和运营 | 任务成功率、接管、业务收益 |

三个小组共用同一场景池与评测方法。工具组提供实际问题，编程组实现关键集成，智能体组组织端到端验证，业务负责人确认价值。避免每组各做一个类似问答Demo。

## 建议形成的团队节奏

每周评审一个失败案例；每两周演示一个端到端任务；每月决定继续、调整或停止哪些试点。评审材料包含实际输入、系统输出、正确处理方式、原因和修复后的回归结果。

## 个人定位与下一步

你可以将定位表述为“熟悉ERP与财务供应链流程，能够将业务规则转为可评测AI工作流并推动上线的企业AI产品与交付负责人”。支撑这一定位的证据，是你在需求、口径、团队、系统集成和验收上的具体贡献。

优先补齐四项：把已有问数能力整理成评测体系；为审单和写作助手补上失败与接管设计；亲手完成一个接口集成；建立真实的任务成本和收益记录。暂时不必同时追逐微调、大型多Agent平台和全新底层模型。

# 18 可直接使用的工作清单

## AI机会评估表

填写：用户与任务、任务频次、现状成本、错误损失、可用数据、结果能否验证、权限与动作风险、集成难度、非AI替代、最小试验、成功条件、停止条件、责任人。可以用高／中／低辅助排序，但不要让总分掩盖数据不可得或无法验证等硬障碍。

## 一条Agent任务说明

填写：目标、触发、输入与来源、可用工具、禁止动作、输出格式、完成判定、调用预算、超时与重试、人工升级、审批、审计字段、失败补偿。对写入动作增加幂等标识和执行后状态检查。

## 上线前检查

目标任务在独立评测集和关键异常场景中达到约定要求。

权限由服务端或数据层执行；外部内容不能覆盖系统授权。

关键行动有审批、限额、结果验证和必要的补偿方式。

日志能定位版本、工具和失败原因；敏感数据受控。

费用和延迟可观测；值班、回退、培训与负责人已落实。

## 给AI生成项目周报的任务指令

请仅根据我提供的已批准计划、任务记录和会议纪要，输出本周交付、计划偏差、风险、待决策事项和下周行动。每项事实标注材料名称及日期；明确区分事实、推断和待确认。不要编造完成率、责任人或期限。发现来源冲突时同时列出，并说明需要谁确认。先生成草稿，供项目负责人审核。

安全与风险资料：OWASP GenAI项目和NIST AI RMF。前者帮助认识常见攻击与失控路径，后者提供组织风险管理框架；都不能替代项目自己的技术验证。

# 资源导航一 项目管理与PMO

优先级含义：先学是核心基础；按需是在项目涉及此能力时学习；进阶与选修可后置。每条练习产出均为本指南建议。

| 资料与顺序 | 学什么以及做出什么 | 语言与费用条件 |
| --- | --- | --- |
| 01 PMI AI资源中心 先学 | 区分AI辅助管理与AI项目交付；建立个人学习清单。 | 英文为主；公开入口，具体资源条件不同 |
| 02 PMI 生成式AI项目管理实践课 先学 | 会议、需求、风险等实践；完成一份真实项目周报。 | 官方列免费约5小时；需账号，语言见页面 |
| 03 PMI Seven AI Project Patterns 按需 | 用AI项目模式分析业务需求；给场景分类。 | 英文入口；报名与权益以页面为准 |
| 04 PMI CPMAI 选修 | 系统学习AI项目管理；补生命周期和跨职能协作。 | 课程与认证收费；页面列简体中文 |
| 05 PMI AI项目管理标准 先学 | 2026年6月出版；学习治理、监督、裁剪与价值交付。 | 英文；会员数字访问或购买，核对权益 |
| 06 PMI Infinity 按需 | 观察项目章程、风险等专业助手；审阅一份输出。 | 会员与试用条件；非无限免费 |
| 07 Atlassian Rovo 按需 | 企业搜索、上下文与Agent；设计知识到行动的流程。 | 英文；受云套餐、额度和管理员设置影响 |
| 08 Agents in Jira 公告 进阶 | 研究任务分派、评论协作和工作流内Agent。 | 2026年2月公告时为公开beta；复核当前状态 |

# 资源导航二 产品设计与前沿实践

优先级含义：先学是核心基础；按需是在项目涉及此能力时学习；进阶与选修可后置。每条练习产出均为本指南建议。

| 资料与顺序 | 学什么以及做出什么 | 语言与费用条件 |
| --- | --- | --- |
| 09 Google PAIR 产品设计实践 先学 | 用户任务、AI价值、信任和反馈；完成任务到数据映射。 | 英文；公开经典设计资料 |
| 10 Microsoft HAX Toolkit 先学 | 人机交互指南与设计模式；补齐纠错、控制和失败体验。 | 英文；公开工具与资料 |
| 11 Anthropic Building effective agents 先学 | 判断工作流与Agent的适用范围；为5个场景选架构。 | 英文；公开文章，初版2024年，工具信息有更新 |
| 12 Anthropic Agent评测实践 先学 | 任务、评分、结果与回归；写业务评测量表。 | 英文；2026年1月公开文章 |
| 13 Anthropic 上下文工程 先学 | 资料、工具与状态的取舍；设计知识供给和更新规则。 | 英文；2025年9月公开文章 |
| 14 Anthropic 工具设计 进阶 | 工具名称、参数、边界与结果；写一个查询接口契约。 | 英文；公开工程实践 |
| 15 Anthropic 长任务运行环境 进阶 | 增量执行、进度记录与交接；设计可恢复研究任务。 | 英文；公开工程实践，不等于PM自治证明 |
| 16 GitHub Spec Kit 按需 | 规格驱动开发；把需求、计划、任务与验证连起来。 | 英文；公开仓库，执行所用模型费用另计 |

# 资源导航三 数据语义与智能体架构

优先级含义：先学是核心基础；按需是在项目涉及此能力时学习；进阶与选修可后置。每条练习产出均为本指南建议。

| 资料与顺序 | 学什么以及做出什么 | 语言与费用条件 |
| --- | --- | --- |
| 17 Azure RAG概览 先学 | 检索增强与路线取舍；把失败拆成检索和生成问题。 | 英文及多语言；文档公开，云服务另计 |
| 18 Azure 文档级访问控制 按需 | 身份、过滤、索引权限；设计跨组织与撤权测试。 | 公开文档；部分原生权限能力为preview |
| 19 dbt Semantic Layer 先学 | 指标与维度治理；写10个财务或供应链指标定义。 | 英文；文档公开，产品有许可条件 |
| 20 Palantir Ontology 进阶 | 对象、关系与动作；画订单到库存的业务对象图。 | 英文；公开产品文档，商业平台 |
| 21 MCP 官方入门 进阶 | AI应用连接工具和数据；理解身份与访问边界。 | 英文；公开协议文档，集成有运行成本 |
| 22 A2A 官方文档 进阶 | Agent能力发现、任务与结果；评估跨系统协作需求。 | 英文；公开协议文档 |
| 23 Agent Skills 开放格式 进阶 | 封装指令、脚本和资源；制作项目周报技能包。 | 英文；公开格式，各平台兼容性另核对 |
| 24 LangGraph 概览 进阶 | 状态、持久执行和人工介入；理解长工作流的工程要求。 | 英文；框架文档公开，托管与模型费用另计 |

# 资源导航四 工作流与团队协作工具

优先级含义：先学是核心基础；按需是在项目涉及此能力时学习；进阶与选修可后置。每条练习产出均为本指南建议。

| 资料与顺序 | 学什么以及做出什么 | 语言与费用条件 |
| --- | --- | --- |
| 25 Dify 官方文档 先学 | Workflow、Agent、知识、插件和日志；做有失败分支的助手。 | 英文核查；云额度与自托管并存，许可另核对 |
| 26 Coze Studio 官方仓库 按需 | 工作流、知识、插件和SDK；生成待审核工单。 | 中英；Apache 2.0，部署模型有成本；区别商业扣子 |
| 27 n8n AI与学习路径 按需 | 结合n8n AI介绍学习事件、人工审核和跨系统流程。 | 英文；云端付费或试用，自托管受许可条件约束 |
| 28 阿里云百炼 按需 | 模型API、工作流、知识、评测；比较两种模型业务表现。 | 中文；开通与调用分开计，额度有条件 |
| 29 Asana AI Studio 按需 | 请求受理、分类、路由和摘要；研究低代码管理流程。 | 英文；套餐、用量与集成需核对 |
| 30 Microsoft Copilot Studio 按需 | Agent、工作流、连接器、审核与评测；设计企业集成。 | 英文及多语言；产品收费，部分能力为preview |
| 31 飞书妙记 先学 | 会议语音转写与总结；形成可核对的行动项。 | 中文；具体配额与权限按企业版本核对 |
| 32 飞书多维表格 按需 | 承载结构化任务和业务台账；连接人工确认流程。 | 中文；具体AI与自动化额度按版本核对 |

# 资源导航五 基础课程与技术补课

优先级含义：先学是核心基础；按需是在项目涉及此能力时学习；进阶与选修可后置。每条练习产出均为本指南建议。

| 资料与顺序 | 学什么以及做出什么 | 语言与费用条件 |
| --- | --- | --- |
| 33 DeepLearning AI AI For Everyone 先学 | 非技术AI、机会识别与团队协作；提交业务机会清单。 | 英文及多语言；完整学习或证书可能收费 |
| 34 DeepLearning AI Generative AI for Everyone 先学 | 生成式AI生命周期、RAG、微调与成本直觉；写选型说明。 | 英文及多语言；免费注册不等于全课免费 |
| 35 Google 机器学习问题定义 先学 | 判断是否需要ML、定义目标；写一页适用性分析。 | 中文可切换；公开课程，官方估时45分钟 |
| 36 Google 机器学习速成课 按需 | 分类、精确率召回率、数据与过拟合；解释误报漏报。 | 中文；公开学习内容 |
| 37 Microsoft Learn AI应用与Agent 按需 | 文本、视觉、语音、抽取与检索；扩展技术能力地图。 | 中文；内容公开，需基础Python；云实验另计 |
| 38 Microsoft Generative AI for Beginners 按需 | 应用开发课程及示例；改造成一个自己的业务应用。 | 英文与翻译资源；仓库公开，运行费用另计 |
| 39 Python 官方中文教程 按需 | 数据结构、文件、异常与模块；写CSV到JSON处理脚本。 | 中文；公开，零编程者需配合更多入门练习 |
| 40 Hugging Face Agents Course 按需 | Agent与工具、框架和评测；记录一个完整执行轨迹。 | 中英；课程免费，模型另计；认证规则以当前英文页为准 |

# 资源导航六 评测与工程实践工具

优先级含义：先学是核心基础；按需是在项目涉及此能力时学习；进阶与选修可后置。每条练习产出均为本指南建议。

| 资料与顺序 | 学什么以及做出什么 | 语言与费用条件 |
| --- | --- | --- |
| 41 Langfuse 文档 先学 | Trace、成本、延迟、提示版本与评测；定位真实失败。 | 英文；云有免费额度和付费，自托管有运维成本 |
| 42 LangSmith 观测文档 按需 | 跟踪、调试、反馈和评测；比较两个版本的任务表现。 | 英文；免费用量与付费并存，不限LangChain应用 |
| 43 promptfoo 入门 先学 | 批量比较、断言、回归与红队；做可重复验收测试。 | 英文；核心CLI开源，模型与企业服务另计 |
| 44 Ragas 文档 按需 | RAG、工作流和工具评测；拆分检索与回答质量。 | 英文；库与文档公开，评判模型可能收费 |
| 45 Postman 入门 先学 | 请求、鉴权、参数和测试；交付可复用API请求集合。 | 英文；文档公开，产品套餐不同 |
| 46 PostgreSQL SQL教程 先学 | 查询、连接、聚合与事务；编写问数核验SQL。 | 英文；文档公开，数据库可自部署 |
| 47 Streamlit 入门 按需 | Python交互界面；做输入、结果、证据与反馈原型。 | 英文；开源框架，实际部署另计 |
| 48 ModelScope 官方仓库 进阶 | 模型探索、推理、微调与评估；阅读模型与许可说明。 | 英文仓库及中文站；各模型许可和算力另核对 |

# 资源导航七 进阶课程与治理运营

优先级含义：先学是核心基础；按需是在项目涉及此能力时学习；进阶与选修可后置。每条练习产出均为本指南建议。

| 资料与顺序 | 学什么以及做出什么 | 语言与费用条件 |
| --- | --- | --- |
| 49 Hugging Face MCP Course 进阶 | 协议、SDK与端到端集成；实现只读项目查询工具。 | 英文；课程免费，需要API与编程基础 |
| 50 Hugging Face LLM Course 选修 | Transformers、数据和微调；建立模型技术判断。 | 英文及中文入口；课程免费，需较好Python基础 |
| 51 Microsoft AI Agents for Beginners 进阶 | Agent设计模式及示例；比较固定流程与动态规划。 | 英文与翻译；仓库公开，模型资源另计 |
| 52 FinOps for AI 按需 | AI资源费用、业务价值与成本治理；建任务成本表。 | 英文；公开框架资料，旧产品名称不可照搬 |
| 53 OWASP GenAI Security Project 按需 | 提示注入、数据泄露与过度授权等风险；建异常测试。 | 英文；公开资料与项目 |
| 54 NIST AI Risk Management Framework 按需 | 组织AI风险管理及GenAI Profile；定义治理责任。 | 英文；公开自愿框架，非中国法律结论 |
| 55 Continuous Delivery for ML 进阶 | 代码、数据与模型共同版本化；理解持续交付基础。 | 英文；2019年经典工程文章，非最新产品指南 |

# 资源导航八 原型工具与组织趋势

优先级含义：先学是核心基础；按需是在项目涉及此能力时学习；进阶与选修可后置。每条练习产出均为本指南建议。

| 资料与顺序 | 学什么以及做出什么 | 语言与费用条件 |
| --- | --- | --- |
| 56 ChatGPT Projects 按需 | 组织项目文件、指令和对话；搭建个人项目资料工作区。 | 多语言；产品能力受套餐和设置影响 |
| 57 Figma AI与Make 按需 | 由需求生成和迭代原型；验证完整交互流程。 | 英文；额度与方案不同，部分功能为beta |
| 58 Cursor 文档 按需 | 理解代码、规划、实现、调试和评审；制作业务原型。 | 中英入口；工具收费与用量需核对 |
| 59 Codex 官方使用说明 按需 | 利用编码Agent实现和检查代码；练需求到可验证产物。 | 多语言；套餐、用量和环境影响能力 |
| 60 Microsoft 2025 Work Trend Index 选读 | 人与Agent混合组织及委派能力；思考团队职责设计。 | 英文；厂商研究与趋势观点，不能当统一标准 |